**地表最强战队《大超app》第一周工作总结**

工作内容：

一、用户模块实现登录、注册，用户信息（账号，密码，昵称，邮箱，经验值）的查看和修改（密码，昵称，头像）（景荣）

二、交易模块实现商品的添加，编辑，显示（泽恩）

三、悬赏模块实现发帖（可编辑），回复，帖子可以添加悬赏金额（茂昭）

四、金币功能，实现可以在消费记录页面查看金币的使用记录（时间，金额，原因），初步实现充值功能，实现查找某人的功能（委沅）

预期与实际：

预期的工作计划超出了实际完成的分量，尽管我们组员都很努力了，这是个很遗憾的结果。主要原因在于对团队共同开发可能出现的冲突和困难没有较准确的预测，也没有预料到开发中界面美化所需要的时间是远远大于功能的实现，网络和机器设备的不给力也是一部分原因，有了这一周的经历，我们会在下一周做出更合理的进度规划，明确APP差异化服务的走向。